WhatsApp Send Later

תוכנית יישום מדורגת לקודקס

PoC אישי  |  Scheduler אמין  |  UI מקומי  |  Multi‑User ניסויי

מטרת המסמך — לתת לקודקס תוכנית עבודה בצ'אנקים קטנים, שכל אחד מהם ניתן לביצוע, בדיקה והוכחה עצמאית. קודקס אינו רשאי להתקדם לצ'אנק הבא לפני שכל הקריטריונים של הצ'אנק הנוכחי עברו.

גרסה: 23.08.2026

1. מטרת המוצר

לבנות כלי שמאפשר למשתמש לחבר את חשבון WhatsApp שלו כ-Linked Device, לבחור נמען, לכתוב הודעה ולבחור זמן עתידי. היישום שומר את המשימה ובמועד שנקבע שולח אותה דרך session מקושר — ללא פתיחת WhatsApp בטלפון, ללא Accessibility וללא אוטומציית מסך.

הגרסה הראשונה היא Single‑User מקומית. רק לאחר שהליבה מוכחת נבנה UI; ורק לאחר שהגרסה המקומית יציבה נבצע Spike מוגבל ל-Multi‑User. אין לבנות SaaS מלא לפני ה-Product Gate בסוף המסמך.

2. הנחות טכנולוגיות

| רכיב | בחירה | הערה |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20+ | ה-Quickstart העדכני של Baileys דורש Node 20 ומעלה. |
| Language | TypeScript | strict=true; הליבה מטופסת. |
| WhatsApp transport | @whiskeysockets/baileys | לא רשמי; WebSocket, ללא Selenium/Chromium. |
| Database | SQLite | מספיק ל-PoC ו-Single‑User; transactional. |
| Tests | Vitest | Unit + integration עם fake transport. |
| Time | UTC in DB | timezone משמש רק לפענוח קלט/תצוגה. |
| UI | מאוחר | CLI קודם, UI רק אחרי E2E אמין. |

Platform risk — Baileys הוא client לא רשמי ולא מאושר על ידי WhatsApp. התוכנית מכוונת לשימוש אישי/ניסוי, לא bulk messaging. שכבת WhatsApp חייבת להיות מבודדת מאחורי interface כדי לאפשר החלפה עתידית.

3. כללי עבודה מחייבים לקודקס

בכל צ'אנק: לקרוא את הקוד וה-package versions בפועל לפני שינוי. לא להניח API מתוך זיכרון.

לממש רק את Scope של הצ'אנק הנוכחי. אין “כבר הוספתי גם את השלב הבא”.

לא לבצע refactor רחב שאינו נדרש.

כל גישה ל-Baileys חייבת לעבור דרך WhatsAppAdapter כדי לאפשר mocks והחלפת provider.

אין להכניס QR payload, auth state, session keys, phone numbers אמיתיים או secrets ל-Git/test fixtures/logs.

כל צ'אנק מסתיים ב-typecheck + tests + בדיקה ידנית אם הוגדרה.

אם בדיקה נכשלת: לעצור, לתקן את הצ'אנק הנוכחי בלבד, להריץ שוב ולתעד root cause.

לעדכן docs/implementation_log.md בסיום כל צ'אנק: קבצים, פקודות, תוצאות, מגבלות, manual test result.

לא לבצע commit אוטומטי אלא אם המשתמש ביקש. כן להציע commit message.

כאשר נדרשת פעולה של המשתמש, להציג הוראה קצרה ולעצור. אין לזייף הצלחה של QR/שליחה אמיתית.

4. הגדרת סיום גלובלית

☐ npm run typecheck עובר.

☐ npm test עובר.

☐ npm run lint עובר, אם lint הוגדר.

☐ auth/session/data files אינם tracked ב-Git.

☐ scheduled message נמצא בדיוק באחד מה-states: pending / processing / sent / failed / cancelled.

☐ Restart אינו גורם לאותה הודעה להישלח פעמיים.

☐ DB שומר timestamps ב-UTC.

☐ Transport של WhatsApp ניתן להחלפה בלי לשכתב scheduler/database.

5. מפת הצ'אנקים

| # | שם | הוכחה |
| --- | --- | --- |
| 0 | Project skeleton & safety | Build/tests עובדים; secrets מוחרגים. |
| 1 | Baileys connection | QR נסרק; connection=open. |
| 2 | Send Now | הודעה אחת נשלחת לנמען מפורש. |
| 3 | Persistent session & reconnect | Restart ללא QR; reconnect נשלט. |
| 4 | Scheduling domain + SQLite | CRUD עובד ללא WhatsApp. |
| 5 | Worker + atomic claim | אין double-claim ואין duplicate send. |
| 6 | Retry / failure policy | retryable ו-terminal failures נבדלים. |
| 7 | End-to-end CLI | הודעה מתוזמנת נשלחת בזמן אמיתי. |
| 8 | Restart / overdue / cancel | edge cases עוברים. |
| 9 | Local Web UI | Create/Edit/Cancel דרך UI. |
| 10 | Recipient UX | recent chats/contacts + fallback למספר. |
| 11 | Single-user deployment | רץ 24/7 עם persistence ו-healthcheck. |
| 12 | Security hardening | session/logs/backups מטופלים. |
| 13 | Multi-user spike | 2 sessions מבודדים. |
| 14 | Product Gate | Go/No-Go על בסיס יציבות/סיכון/עלות. |

Chunk 0 — Project skeleton & safety

מטרה — להקים בסיס TypeScript קטן, reproducible ובטוח לפני שנוגעים ב-WhatsApp.

Scope

package.json, tsconfig strict, src/, test/, docs/.

scripts: dev, build, typecheck, test; lint אם מוסיפים ESLint.

Vitest עם smoke test אחד.

.gitignore עבור node_modules, dist, .env, data/, auth/, logs/, *.session*.

config module ללא credentials; paths ו-default timezone בלבד.

README עם prerequisite: Node 20+ ופקודות בסיס.

בדיקות עצמיות

☐ node --version מחזיר major >= 20.

☐ npm install הצליח.

☐ npm run typecheck / test / build עוברים.

☐ git status לא מכיל auth/data/session artifacts.

קריטריון מעבר

כל הפקודות עוברות עם exit code 0. אם Node ישן מדי — לעצור ולבקש שדרוג; לא לעקוף.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 0 only.
Create a minimal strict TypeScript project skeleton for a WhatsApp send-later PoC.
Do not add Baileys yet.
Add Vitest, build/typecheck/test scripts, safe .gitignore rules for auth/session/data files,
and docs/implementation_log.md.
Run the full verification commands and report exact results.
Do not continue to Chunk 1 unless every acceptance criterion passes.

Chunk 1 — Baileys connection + QR

מטרה — להוכיח שאפשר לחבר חשבון WhatsApp כ-Linked Device ולקבל connection=open.

Implementation

להתקין @whiskeysockets/baileys, @hapi/boom ו-qrcode-terminal.

ליצור WhatsAppAdapter interface מינימלי: connect(), disconnect(), getStatus(). אין send עדיין.

ליצור BaileysWhatsAppAdapter.

ל-PoC המקומי: useMultiFileAuthState תחת auth path שמוחרג מ-Git.

להאזין ל-connection.update; להציג QR בעצמנו. printQRInTerminal deprecated — לא להשתמש.

להאזין ל-creds.update ולשמור credentials.

להבדיל בין loggedOut לבין disconnect זמני.

CLI: npm run wa:connect.

Tests ללא WhatsApp אמיתי

☐ qr event → awaiting_qr.

☐ connection=open → connected.

☐ loggedOut → logged_out/needs_relink ללא reconnect loop.

☐ temporary close → reconnect_needed.

☐ creds.update handler רשום.

בדיקה ידנית — נדרשת פעולה שלך

1. להריץ npm run wa:connect.

2. לסרוק QR דרך WhatsApp → Linked devices.

3. לוודא שהטרמינל מציג connected/open.

4. לוודא שב-Linked devices מופיע device חדש.

קריטריון מעבר

חיבור אחד מוצלח. אין עדיין לשלוח הודעות. אם החיבור נסגר — לתעד disconnect reason ולהישאר בצ'אנק 1.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 1 only.
Inspect the actually installed Baileys version and typings before coding.
Create a WhatsAppAdapter abstraction and a Baileys adapter that connects via QR,
persists credentials only under a gitignored auth directory, and exposes connection status.
Do not implement message sending.
Add mock-based tests for state transitions.
Run typecheck/tests, then give me the exact manual QR test steps and STOP.

Chunk 2 — Send Now

מטרה — להוכיח שהחיבור מסוגל לשלוח הודעת טקסט בודדת לנמען מפורש.

Implementation

להרחיב WhatsAppAdapter עם sendText(recipient, text).

RecipientNormalizer נפרד שמטפל ב-+, spaces, hyphens ושומר country code.

ולידציה לפני transport: recipient לא ריק, text לא ריק, אין groups בשלב זה.

CLI: npm run wa:send -- --to <number> --text "...".

להחזיר SendResult פנימי: success, providerMessageId?, errorCode?, retryable?.

Tests

☐ normalizer מכסה +972, spaces ו-hyphens.

☐ טקסט ריק נדחה בלי קריאת adapter.

☐ adapter mock נקרא בדיוק פעם אחת בהצלחה.

☐ transport error מתורגם ל-SendResult ולא מפיל את process ללא טיפול.

בדיקה ידנית

להשתמש במספר ניסוי/נמען מסכים. לשלוח הודעה אחת בלבד ולוודא שהיא מופיעה בצד השולח ובצד המקבל.

קריטריון מעבר

הודעת טקסט אחת נשלחה. אין retries ואין scheduler עדיין.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 2 only.
Add sendText behind the existing WhatsAppAdapter and a safe recipient normalizer.
Add a one-shot CLI command for one text message.
No scheduler, retries, contacts, or UI.
Unit test validation and exactly-one adapter call.
After tests pass, provide one manual send command template and STOP.

Chunk 3 — Persistent session & reconnect

מטרה — להוכיח שה-session שורד restart ושניתוקים זמניים מטופלים ללא QR חדש.

Implementation

ConnectionManager מרכז lifecycle; reconnect logic אינו מפוזר ב-CLI.

exponential backoff מוגבל לניתוקים זמניים: למשל 1s,2s,5s,10s, cap 30s, עם jitter קטן.

loggedOut/revoked → needs_relink; לא reconnect אינסופי.

graceful shutdown ל-SIGINT/SIGTERM.

לעולם לא להדפיס auth JSON או Signal keys.

Tests

☐ temporary disconnect מפעיל backoff sequence צפוי עם fake timers.

☐ loggedOut אינו מפעיל reconnect.

☐ shutdown מבטל timers וסוגר socket.

בדיקה ידנית

1. להתחבר פעם אחת ולסגור את התהליך.

2. להפעיל מחדש.

3. לוודא שלא מופיע QR חדש ושנוצר connection=open.

4. לשלוח שוב הודעת test אחת.

קריטריון מעבר

Restart מלא של process שומר session ומאפשר שליחה ללא QR חדש.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 3 only.
Extract connection lifecycle into ConnectionManager.
Add bounded reconnect backoff and graceful shutdown.
Explicit logout/revocation must require relink and must not loop.
Add fake-timer tests.
Then ask me to perform the restart/no-new-QR manual test and STOP.

Chunk 4 — Scheduling domain + SQLite

מטרה — לבנות את מודל התזמון וה-DB באופן עצמאי מ-WhatsApp.

Data model

scheduled_messages: id UUID, recipient, text, scheduled_at_utc, timezone, status, attempts, created_at_utc, updated_at_utc, sent_at_utc?, last_error?, provider_message_id?.

states: pending, processing, sent, failed, cancelled.

אין למחוק רשומה לאחר שליחה; שומרים audit מינימלי.

DB migrations פשוטות וממוספרות.

Services

ScheduleService.create(recipient,text,sendAt,timezone).

ScheduleService.list().

ScheduleService.cancel(id) רק אם pending.

ScheduleService.updateTime(id,newTime) רק אם pending.

Parsing של local time מתורגם מיד ל-UTC; אין לשמור “זמן מקומי” כמקור אמת.

Tests — ללא Baileys

☐ create future message → pending.

☐ past time rejected ברמת UI/service, למעט test helper מפורש.

☐ cancel pending → cancelled.

☐ cancel sent/processing → rejected.

☐ timezone conversion נכון סביב UTC offset.

☐ migration על DB ריק ואז reopen עובדת.

קריטריון מעבר

כל CRUD עובד מול SQLite אמיתי ב-temp directory, ללא שום WhatsApp connection.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 4 only.
Add SQLite persistence and the scheduling domain.
Do not connect the scheduler to WhatsApp yet.
Store canonical timestamps in UTC and explicit status values.
Add migrations and integration tests against a temporary SQLite database.
Prove create/list/update/cancel behavior, run all regression tests, and STOP.

Chunk 5 — Worker + atomic claim + idempotency

מטרה — להבטיח שרק worker אחד תובע הודעה וש-restart/concurrency לא יוצרים duplicate sends.

Implementation

Worker מחפש pending עם scheduled_at_utc <= now.

Claim חייב להיות atomic transaction: pending → processing רק אם הרשומה עדיין pending.

ה-worker מקבל Clock ו-MessageSender interfaces כדי שהבדיקות יהיו deterministic.

אין לעדכן sent לפני שה-transport החזיר success.

אחרי success: provider_message_id + sent_at_utc + status=sent.

להגביל concurrency ל-1 ב-Single‑User PoC אלא אם יש סיבה מוכחת אחרת.

Tests קריטיים

☐ שני workers מנסים claim לאותו id → בדיוק אחד מצליח.

☐ הודעה future אינה נתבעת.

☐ הודעה cancelled אינה נתבעת.

☐ success → sent פעם אחת.

☐ סבב worker נוסף אינו שולח sent message שוב.

עיקרון — Idempotency כאן חשובה יותר מביצועים. אם צריך לבחור בין “אולי פספסנו שליחה” לבין “שלחנו פעמיים”, יש לתכנן במפורש את tradeoff ולתעד אותו.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 5 only.
Create a scheduler worker with atomic DB claiming and a MessageSender abstraction.
Use fake clock and fake sender in tests.
The key acceptance test: two concurrent workers must never send the same message twice.
Do not wire the real Baileys adapter yet.
Run concurrency/idempotency tests and STOP.

Chunk 6 — Retry & failure policy

מטרה — להפריד כשלים זמניים מכשלים סופיים ולהימנע מ-loop אינסופי.

Policy

retryable examples: network disconnect, temporary provider/socket unavailable.

terminal examples: invalid recipient input, explicit loggedOut/needs_relink, validation error.

attempt counter ב-DB.

backoff לשליחה: 10s, 30s, 2m, 5m (ברירת מחדל ל-PoC), max attempts=4; values בקונפיג.

אחרי max attempts: failed + last_error sanitized.

אם WhatsApp session במצב needs_relink — לא לשרוף attempts כל שנייה; worker צריך להמתין למצב connection מתאים.

Tests

☐ retryable failure → pending עם next_attempt_at בעתיד.

☐ terminal failure → failed מיד.

☐ max attempts → failed.

☐ success after retry → sent; attempts משקף ניסיונות.

☐ last_error אינו כולל auth/session payload.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 6 only.
Add explicit retry classification, bounded retry schedule, attempt tracking, next_attempt_at,
and sanitized terminal failure handling.
Do not invent provider-specific error semantics without inspecting actual Baileys errors.
Keep classification in one module and make unknown errors conservative/configurable.
Test retry, max-attempt, terminal failure, and recovery, then STOP.

Chunk 7 — End-to-end CLI scheduling

מטרה — לחבר בפעם הראשונה DB + Worker + Baileys ולתזמן הודעה אמיתית.

Implementation

CLI command schedule: --to, --text, --at, --timezone.

CLI command list.

CLI command cancel <id>.

Process mode worker שמתחבר ל-WhatsApp ואז מפעיל polling.

ל-test mode לאפשר --in 60s כדי שלא נצטרך לחכות זמן ארוך.

לוגים: message id/status/timestamps בלבד; לא להדפיס text מלא כברירת מחדל.

בדיקה ידנית E2E

1. לוודא WhatsApp connected.

2. לתזמן הודעה לעוד 60–120 שניות.

3. לבדוק ב-list שהיא pending.

4. להשאיר worker רץ.

5. לוודא שההודעה התקבלה פעם אחת בלבד.

6. לבדוק ב-list/DB שה-state הוא sent ושקיים sent_at.

קריטריון מעבר

שליחה מתוזמנת אמיתית אחת בזמן סביר, ללא duplicate, עם state transition מלא ב-DB.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 7 only.
Wire the proven SQLite scheduler/worker to the real Baileys adapter.
Add CLI schedule/list/cancel commands and a worker run mode.
Keep logs privacy-safe.
Run all automated regression tests first.
Then give me exact commands to schedule one message 60-120 seconds ahead and STOP for manual verification.

Chunk 8 — Restart / overdue / cancel edge cases

מטרה — להוכיח שהמערכת מתנהגת נכון כשהתהליך נופל, הזמן עובר או המשתמש מבטל.

תרחישי חובה

☐ Schedule לעוד 2 דקות → restart אחרי 30 שניות → message נשלח פעם אחת במועד.

☐ Process כבוי בזמן היעד → הפעלה 2 דקות מאוחר יותר → overdue message נשלח פעם אחת לפי policy.

☐ Schedule → cancel לפני הזמן → לעולם לא נשלח.

☐ Schedule → update time → רק הזמן החדש מחייב.

☐ Worker crash אחרי claim אך לפני send: יש recovery policy ל-processing stale.

☐ Worker crash אחרי provider success אך לפני DB mark sent: מתועד כ-known hard case; אין להעמיד פנים שנפתר ללא provider-side idempotency.

Hard case אמיתי — החלון “WhatsApp קיבל את ההודעה, אבל התהליך נפל לפני שסימנו sent ב-DB” הוא בעיית exactly-once קלאסית. אם Baileys/WhatsApp לא מספקים idempotency key אמיתי, אין להבטיח exactly-once. יש לתעד את הסיכון ולצמצם אותו, לא להסתיר אותו.

קריטריון מעבר

כל edge case שניתן לסמלץ עובר אוטומטית; שני תרחישי restart/cancel נבדקים גם ידנית.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 8 only.
Add stale-processing recovery and test restart/overdue/cancel/update behavior.
Explicitly document the crash-after-provider-success-before-DB-commit ambiguity.
Do not claim exactly-once unless the transport actually supports an idempotency primitive.
Run the automated suite, then give me the two manual restart/cancel tests and STOP.

Chunk 9 — Local Web UI

מטרה — להוסיף חוויית שימוש פשוטה רק אחרי שה-CLI וה-worker יציבים.

UI scope

מסך connection status + “Connect WhatsApp” שמציג QR.

טופס Schedule: recipient, text, date/time, timezone.

רשימת scheduled messages עם status.

Edit time/text רק ל-pending.

Cancel ל-pending.

אין auth משתמשים, payments, teams או cloud multi-tenancy בשלב זה.

API

HTTP API קטן מעל ScheduleService, לא גישה ישירה ל-DB מה-frontend.

validation server-side זהה ל-CLI.

QR endpoint/event אינו נשמר ב-log או DB.

Tests

☐ API create/list/update/cancel עם test DB.

☐ invalid time/recipient/text → 4xx.

☐ UI smoke test לפחות למסלול schedule.

☐ כל regression tests הקודמים עדיין עוברים.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 9 only.
Add a minimal local web UI and thin HTTP API over the existing services.
Do not rewrite scheduler logic in the UI layer.
Support connection status/QR, schedule, list, edit pending, and cancel pending.
No accounts, billing, SaaS, or multi-user features.
Run API and regression tests and STOP.

Chunk 10 — Recipient UX: recent chats / contacts

מטרה — לשפר בחירת נמען בלי להפוך contacts לסיכון לליבה.

Approach

קודם לבדוק מה Baileys version המותקן מספק בפועל לגבי contacts/chats/history sync.

Recent chats עדיפים כ-MVP על “כל אנשי הקשר”, כי availability של contact sync יכולה להשתנות.

לשמור displayName + JID/normalized recipient בלבד; לא להעתיק address book מלא אם אין צורך.

תמיד להשאיר fallback ידני להזנת מספר.

אם history/contact sync אינו אמין — feature נשאר optional ולא חוסם release.

Tests

☐ mapping מ-event/provider data ל-RecipientOption.

☐ dedupe לפי JID/recipient.

☐ fallback number entry עובד גם כאשר contacts ריקים.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 10 only.
First inspect the installed Baileys APIs/events for contact or chat synchronization; do not assume them.
Prefer a small recent-chats recipient picker, with manual phone-number fallback always available.
Treat contact sync as optional enhancement, not a dependency of scheduling.
Add mapping/dedupe tests and STOP.

Chunk 11 — Single-user deployment

מטרה — להריץ את המערכת 24/7 בצורה פשוטה לפני Multi‑User.

Deployment requirements

Dockerfile או process manager פשוט; persistent volume עבור SQLite + auth state.

health endpoint: process alive, DB reachable, WhatsApp state (connected/degraded/needs_relink).

graceful shutdown.

restart policy.

startup migration לפני worker.

לא להשתמש ב-serverless function שנרדמת/מאבדת long-lived WebSocket/session files.

בדיקות

☐ container restart שומר DB/auth.

☐ healthcheck אינו מדליף phone/session data.

☐ worker לא מתחיל לפני migration.

☐ restart אינו גורם duplicate לשליחה שכבר sent.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 11 only.
Package the proven single-user app for a long-running process with persistent storage.
Add health reporting, startup migrations, graceful shutdown, and restart-safe behavior.
Do not introduce Kubernetes or multi-user infrastructure.
Prove persistence across container/process restart and STOP.

Chunk 12 — Security hardening

מטרה — להקטין את הנזק האפשרי מדליפת session או logs לפני שמפעילים מחוץ למחשב אישי.

חובה

auth state נחשב credential רגיש ברמת account session.

production path עם permissions מצומצמים; session directory לא מוגש דרך web server.

אין message text מלא ב-logs כברירת מחדל; אפשר debug opt-in מקומי.

DB backup ללא auth directory כברירת מחדל; אם מגבים auth — הצפנה נפרדת.

CSRF/basic local auth אם ה-UI נגיש מעבר ל-localhost.

rate limit פנימי להגנה מפני bug; לדוגמה max scheduled sends/minute ב-PoC.

audit events: schedule_created, cancelled, send_success, send_failure; ללא credentials.

בדיקות

☐ secret scanner / grep לא מוצא auth payloads ב-repo.

☐ HTTP static files לא מאפשרים להגיע ל-auth/data paths.

☐ logs sanitized בבדיקת failure.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 12 only.
Harden session storage, logs, HTTP exposure, backups, and internal rate limits.
Treat WhatsApp auth state as a high-value credential.
Add tests proving auth/data paths cannot be served and errors are sanitized.
Do not add multi-user yet. STOP after the security checklist.

Chunk 13 — Multi-user spike

מטרה — להוכיח האם אפשר להחזיק לפחות שני WhatsApp sessions מבודדים בלי ערבוב state ובלי עלות משאבים בלתי סבירה.

Scope מוגבל

SessionManager keyed by internal userId.

auth path נפרד לכל userId.

scheduled_messages מכילים user_id וה-worker שולח דרך session המתאים.

שני משתמשי test בלבד.

למדוד RAM/CPU/connection stability עם 2 sessions; לא להעריך בעל פה.

לבדוק unlink/relink של user A אינו משפיע על user B.

אין signup, billing, production auth או autoscaling.

Acceptance

☐ User A ו-B מחוברים בו-זמנית.

☐ A schedules to A recipient; B schedules to B recipient; אין cross-session send.

☐ Restart משחזר שתי sessions אם credentials תקינים.

☐ Revocation של A משאיר B connected.

☐ נרשמים metrics בסיסיים של memory ו-reconnects.

הנחיה מוכנה לקודקס

Implement Chunk 13 as a spike only.
Generalize the proven single-user architecture to exactly two isolated test sessions.
Keep auth state, scheduler rows, connection lifecycle, and logs isolated by userId.
Measure memory/CPU and reconnect behavior.
No signup/billing/SaaS architecture.
Run isolation tests, give me measured results, and STOP.

Chunk 14 — Product Gate: Go / No-Go

מטרה — להחליט אם יש בסיס להפוך את הניסוי למוצר ציבורי, בלי להתבלבל בין הצלחה טכנית לבין viability.

מדדים להחלטה

Technical: reconnect stability, send success rate, duplicate rate, session survival לאורך ימים.

Operational: כמה פעמים נדרש QR/relink; כמה support נדרש.

Resource cost: RAM/CPU/session עם 2+ users והשלכה משוערת ל-100/1000.

Platform risk: Baileys לא רשמי; שינויים בפרוטוקול/חסימות יכולים לשבור מוצר.

Terms/policy: לפני הפצה לציבור נדרשת בחינה משפטית/מדיניות עדכנית של WhatsApp/Meta.

UX: האם המשתמש מבין שהחשבון שלו מקושר כ-device נוסף והאם disconnect קל וברור.

Fallback strategy: האם אפשר להחליף בעתיד transport ל-provider רשמי/אחר.

תוצר

מסמך קצר Go/No-Go שמפריד בין: (1) מה הוכח בקוד; (2) מה הוכח בניסוי אמיתי; (3) מה עדיין הנחה; (4) מהם הסיכונים החיצוניים שאינם בשליטתנו.

הנחיה מוכנה לקודקס

Do not implement new features.
Produce a Product Gate report from the measured implementation results only.
Separate proven facts, test evidence, assumptions, unresolved platform risks, and scaling estimates.
Recommend GO for a broader beta only if reliability and session isolation evidence justify it; otherwise recommend the next experiment.

6. אסטרטגיית בדיקות כוללת

| שכבה | מה נבדק | צריך WhatsApp אמיתי? |
| --- | --- | --- |
| Pure domain | time parsing, states, validation, retry policy | לא |
| DB integration | migrations, atomic claim, concurrency, restart state | לא |
| Transport adapter | mapping של events/errors | לא — עם mocks |
| Baileys connection | QR, linked device, reconnect | כן |
| Real send | message arrives once | כן |
| E2E scheduler | future time → worker → WhatsApp → DB sent | כן |
| Multi-user isolation | 2 linked sessions | כן, 2 accounts/test identities |

בדיקות שאסור לדלג עליהן

☐ double-worker atomic claim.

☐ restart before scheduled time.

☐ cancel before send.

☐ loggedOut/revoked session.

☐ temporary disconnect during due message.

☐ stale processing recovery.

☐ crash-after-provider-success ambiguity documented.

7. מה נדרש ממך בכל שלב

| שלב | פעולה שלך |
| --- | --- |
| לפני Chunk 0 | Node.js 20+ מותקן; תיקיית פרויקט חדשה; רצוי Git. |
| Chunk 1 | לסרוק QR ב-WhatsApp Linked devices. |
| Chunk 2 | מספר ניסוי/נמען שמסכים לקבל הודעת test. רצוי לא להתחיל מהחשבון העסקי/החשוב ביותר. |
| Chunk 3 | לסגור ולהפעיל מחדש את התהליך ולוודא שאין QR חדש. |
| Chunk 7 | לאשר שהודעה מתוזמנת התקבלה פעם אחת. |
| Chunk 8 | לבצע restart/cancel tests לפי הוראות קודקס. |
| Chunk 11 | אם רוצים 24/7: מחשב/שרת long-running עם persistent disk. |
| Chunk 13 | לניסוי אמיתי: שני חשבונות WhatsApp נפרדים. |

המלצה לניסוי — לשלבי QR/שליחה הראשונים עדיף להשתמש במספר WhatsApp משני או חשבון שאפשר להרשות לעצמנו לנתק, בגלל שה-transport אינו רשמי.

8. מבנה תיקיות יעד מומלץ

src/
  config/
  domain/
    ScheduledMessage.ts
    retryPolicy.ts
  db/
    migrations/
    ScheduledMessageRepository.ts
  whatsapp/
    WhatsAppAdapter.ts
    BaileysWhatsAppAdapter.ts
    ConnectionManager.ts
    RecipientNormalizer.ts
  scheduler/
    Worker.ts
    ScheduleService.ts
    Clock.ts
  cli/
  server/              # only from Chunk 9
  ui/                  # only from Chunk 9
test/
  unit/
  integration/
docs/
  implementation_log.md
auth/                  # gitignored
data/                  # gitignored
logs/                  # gitignored

9. מצבי הודעה ומעברים

| מ- | ל- | מתי |
| --- | --- | --- |
| pending | processing | atomic claim כאשר due ו-next_attempt_at הגיע. |
| processing | sent | רק אחרי provider success. |
| processing | pending | retryable failure; next_attempt_at מוגדר. |
| processing | failed | terminal failure או max attempts. |
| pending | cancelled | ביטול משתמש לפני claim. |

אין transition מ-sent חזרה ל-pending. Edit/Cancel מותרים רק ב-pending. Recovery של stale processing הוא פעולה מערכתית מיוחדת ויש לתעד אותה.

10. גבולות היקף — דברים שלא בונים לפני שלב ההחלטה

תמונות/וידאו/voice notes.

Groups.

Recurring messages.

AI-written messages.

Bulk/broadcast campaigns.

CRM/contact import מלא.

Push notifications.

Payments/subscriptions.

Multi-region, Kubernetes, microservices.

Mobile app native.

11. הנחיית־על לפתיחת העבודה עם קודקס

את הקטע הבא אפשר לתת לקודקס פעם אחת בתחילת הפרויקט. לאחר מכן נותנים לו בכל פעם רק את Prompt של הצ'אנק הנוכחי.

You are implementing a WhatsApp Send Later proof of concept in small verified chunks.

GLOBAL RULES:
1. Implement ONLY the current chunk. Never pre-build later chunks.
2. Inspect the current repository, installed package versions, and actual TypeScript typings before coding.
3. Keep WhatsApp behind a WhatsAppAdapter interface.
4. Never commit or log WhatsApp auth/session credentials, QR payloads, or real phone numbers.
5. Every behavior change requires tests; preserve all previously passing regression tests.
6. At the end of each chunk run typecheck, tests, build/lint as configured.
7. If anything fails, fix the current chunk and rerun. Do not proceed.
8. Update docs/implementation_log.md with files changed, commands executed, test results, manual-test status, and known limitations.
9. When a real-user action is required (QR scan, receiving a real message, restart test), STOP and ask for that action. Never simulate success.
10. Do not claim exactly-once delivery if the underlying WhatsApp transport does not provide true provider-side idempotency.
11. This is an individual-use PoC using an unofficial WhatsApp Web client. Do not add bulk messaging, scraping, spam-oriented features, or evasion behavior.

Wait for the current Chunk prompt and execute only that scope.

12. מקורות טכניים שנבדקו בעת כתיבת התוכנית

Baileys Quickstart (WhiskeySockets docs): Node.js 20+, QR דרך connection.update, persistence דרך creds.update/useMultiFileAuthState, reconnect למעט loggedOut.

https://github.com/WhiskeySockets/docs/blob/main/quickstart.mdx

Baileys repository: הספרייה היא WebSocket-based, לא רשמית, ובגרסה 7 הוכנסו breaking changes — לכן קודקס חייב לבדוק את הגרסה המותקנת ולא להסתמך על snippets ישנים.

https://github.com/WhiskeySockets/Baileys

הערת מדיניות — לפני הפצה ציבורית יש לבדוק מחדש את תנאי השימוש והמדיניות העדכניים של WhatsApp/Meta. אין לראות בתוכנית הטכנית אישור לכך שמודל SaaS המבוסס על client לא רשמי מותר או יציב.